- 中山大学附属第五医院

凤凰山院区超声信息系统新增需求改造项目需求书

- 用户需求书

- 一、项目概况

为应对新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控，按照省、市上级主管部门要求，我院在现院区内新建凤凰山院区，需针对超声信息系统新增需求进行改造。

项目改造预算：￥100000元。

- 二、需求一览表

1.改造医院超声系统，满足凤凰山院区使用。实现凤凰山院区超声报告管理专家知识库功能、快速报告功能、参数范围值动态计算功能、报告排版功能、危急值提醒功能、多级报告审核机制、结构化报告功能、相关报告查看功能。

2.实现凤凰山院区超声影像质控功能。用户可在影像质控系统中预设质控项目，以扣分机制对前台、申请单、阳性标签、出生缺陷、报告描述、图像、检查报告的书写进行质控评分。系统会自动计算出相应的评分得分。系统可根据质控结果，自动进行报表统计，如诊断医生质控登记统计、质控分类统计、质控内容统计等。

3.实现凤凰山院区超声影像信息系统统计管理功能。

4.实现凤凰山院区超声影像信息系统离线管理功能。

三、项目商务要求

1.软件经验收合格后，自验收合格之日起，商谈人提供为期一年的免费系统维护服务，确保软件正常运行。

2.交货地点:医院指定地点。

3.★工期要求：甲方通知乙方入场实施之日起10天内完成系统改造并上线运行。

4.验收

商谈人完成相关改造工作后，系统可上线运行。正式运行一个月无问题情况下，商谈人可书面提交验收申请验收，医院组织相关部门人员，依据项目需求进行验收。如验收通过，则在验收报告上签字确认。如验收不通过，则返回商谈人继续调整系统。

5. ★商谈人谈判报价不得超出项目预算金额。

- 四、付款方式

1.合同正式签订，医院向商谈人支付合同总额的60%。系统验收合格且运行无问题情况下，医院向商谈人支付合同总额的30%。系统验收合格满6个月且运行无问题情况下，医院向商谈人支付合同总额的10%。

2.每次付款前，商谈人需向医院开具合规的相应金额发票。

- 五、其他

★为商谈人必须满足条款。