专业技术服务合同

房屋结构安全性鉴定协议书

项目名称：中山大学附属第五医院院区三处临建安全检测鉴定

委托单位：中山大学附属第五医院

鉴定单位：

签约时间：2024 年   月

协  议  书

委托单位（甲方）：中山大学附属第五医院

鉴定单位（乙方）：

经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方鉴定甲方位于广东省珠海市香洲区梅华东路52号中山大学附属第五医院院区三处临建安全检测鉴定一事达成如下协议：

一、项目概况：

项目名称：中山大学附属第五医院院区三处临建安全检测鉴定

项目地点：广东省珠海市香洲区梅华东路52号

房屋概况：中山大学附属第五医院医技楼、内科楼（以下简称“该房屋”）位于广东省珠海市香洲区梅华东路52号内，该房屋为一栋四层框架结构，建筑面积约2700.00㎡。据悉该工程房屋建造于2001年。

二、委托目的：

因该房屋上部个别承重钢筋混凝土梁出现明显开裂、钢筋锈蚀等损坏现象。现为了解该房屋的安全状况，通过现场检查、检测及验算分析该建筑物结构安全可能存在的缺陷，按国家现行的《民用建筑可靠性鉴定标准》对该房屋进行安全等级评定，对不满足安全性要求的构件提出可靠、合理的处理方案。

三、鉴定范围：

对甲方现场指定或图纸所列的建筑物，按国家现有的相关规范及规定进行鉴定，检测鉴定范围为：本次动力楼鉴定面积约1476㎡（不含负一层及首层），本次鉴定成果与动力楼（负一层、首层）房屋结构安全性检测鉴定报告（****字【2020】第M0413号）形成一份动力楼整体房屋安全鉴定报告。

四、检测依据：

1、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）

2、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）

3、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

4、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

5、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

6、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 384-2016）

7、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）

8、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

9、《数据的统计处理和解释正态样本异常值的判断和处理》（GB/T4883）

10、委托方提供的其他资料

五、主要检测内容：

1、对该房屋指定区域现状的结构构件尺寸、平面布置、轴线尺寸和层高等情况进行测量及与原设计图纸复核，并绘制该房屋结构平面布置示意图。

2、对该房屋指定区域的使用用途和使用历史等情况进行调查。

3、对该房屋指定区域上部承重结构的损坏情况（变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋锈蚀等）进行详细检查、记录。

4、对该房屋指定区域上部承重构件砼柱、梁、板的混凝土强度等级进行检测，对该房屋上部承重构件砼柱、梁、板钢筋配置等情况进行检测。

5、根据检查、检测结果，经过验算分析，对该房屋指定区域现状结构安全性等级进行评定。

6、根据鉴定结果，对不满足安全使用要求的结构构件提出合理、可靠的处理建议。

7、根据现场检测数据及计算结果，结合负一层及首层房屋检测报告，以整栋为单位，出具一式三份房屋安全检测报告。

六、承包费用：

本工程按以下方式计算工程承包费用，工程承包费用内包含乙方全部人员工作所需的各类机具、机具耗材、材料、措施费、工资、安全劳保用品及工伤保险费用等费用。

本次检测鉴定工程参照执行广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（广东省物价局粤价函【2015】42号），，此次安全鉴定收费标准为     元/平方米（含税金）。检测鉴定总费用按以下公式计算：

工程总费用＝建筑物建筑面积×单价

本工程预算工程款约：元），工程结束后提交报告前按实际鉴定面积结算。

七、付款方式：

现场工作完成后、乙方提交鉴定报告（包括电子版在内的鉴定报告）及业务发票（包含电子发票）后30日内完成结算工作，甲方向乙方一次性支付全部检测鉴定费。

八、双方责任及义务：

1、甲方在本合同签订时向乙方提供鉴定建筑物的设计图纸、施工资料和相关文件。

2、乙方现场检测施工时，甲方派员协调现场各方关系，监督乙方各项工程进度与质量，负责提供检测所需的电源、水源及当建筑物净高超过3.5米时负责提供乙方施工人员登高检测屋顶结构所必须的相关工具。

3、甲方应按本协议条款支付鉴定费用。

4、乙方严格按照国家有关规范、规定和标准对被鉴定建筑物现状进行检测鉴定；出具合法、真实的检测鉴定报告，并承担相关法律责任；不承担现场检测部位的清理和修复工作。

5、乙方在合同签订生效后与甲方共同协商确定进场检测时间，乙方1-2个工作日内完成现场检测工作，完成现场检测工作后15个工作日内提交正式鉴定报告。

6、应于工期内向甲方出具完整的动力楼《结构安全性检测鉴定报告》（鉴定报告应包括相应的检测数据）壹式叁份，并对检测、鉴定报告的质量、完整性、正确性负责。

九、违约责任：

1. 因乙方原因而造成工期延误的，乙方除承担工期延误所致的一切损失外，并按延误工期天数每天向甲方赔偿本协议总价的1%。工期延误超过15天，甲方有权单方终止合同，乙方还需赔偿甲方因此造成的损失。

2. 甲方未按本协议规定时间办理项目款项而造成延误的，甲方除承担延误所致的一切损失外，每天按应付未付金额的万分之三向乙方支付滞纳金。

3. 甲方和乙方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担其它违约责任。

十、保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

十一、未尽事宜协商解决。

十二、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商或调解解决。协商或调解不成时，双方同意向珠海市有管辖权的人民法院起诉。

十三、本协议壹式肆份，双方各执贰份，双方签字签章后生效。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。

以下为签章页

甲方 ：中山大学附属第五医院

地址：广东省珠海市香洲区梅华东路52号

联系电话：

签约代表：

签订日期：   年   月    日

乙方：

地址：

联系电话：

签约代表：

签订日期：   年   月   日

银行网点：

开户名称：

银行帐号：