**附件1：**

**用户需求书**

中山大学附属第五医院静脉用药调配中心和核磁共振区域均在医技楼一层，中间天井区域又存在加建楼板,因结构与结构相关联，做结构分析计算时，相邻构件受力状况均需考虑，因此建议对此区域进行整体安全性鉴定，此区域鉴定面积约1947.2㎡；内科楼一层中心药房（钢结构）拟鉴定面积约 406㎡，预计总鉴定面积约为2353.2㎡。

工期要求：乙方在合同签订生效后与甲方共同协商确定进场检测时间，乙方1-2个工作日内完成现场检测工作，完成现场检测工作后15个工作日内提交正式鉴定报告。

**合同模板**

另册。

**相关图纸**

另册。